# Projektplan: FlipFlops

## Einteilung in Arbeitspakete

## Zeitbedarf

1 Analyse

Fragenkatalog								     	 2,0 h

Zielkatalog 	 									 2,5 h

Soll – Ist Analyse	  								 2,0 h

Informationsbeschaffung								 5,5 h

Strukturierung des Projekts (Projektübersicht)	 				 3,0 h

Projektplan – Erstellung 	  							 2,0 h

2 Spezifikation

Zeitplan erstellen 									1,0 h

Ausarbeitung der Texte	    							4,0 h

Bau der Schaltungen  	    						         10,0 h

Visualisierung der Schaltungen					      		2,5 h

3  Entwurf

Dokumentation / Kommentierung  	 					3,0 h

Zuordnung der Schaltungen							2,0 h

Erstellung der Wahrheitstabellen /

Impulsdiagramme                                                                                        1,5 h

4 Implementierung

Implementierung der Mediendateien				 		1,0 h

Konvertierung in HTML	 							0,5 h

Testen der Homepage	 							1,5 h

5 . Abnahme

Vervollständigen der Dokumentation                                                           3,0 h

Präsentation 	 									2,0 h

______________

49 h